维修系统航线中心飞机维修分部

例行组/综合组编制方案

前言：

随着航司机队规模持续增长、公司与各大机场布局的不断变化、新晋人员的不断增多、以及白班航班的日益加量，老旧的十班班制模式和单一工作流程已逐渐不再适用于重型基地航线的日常运行。

为了进一步提高重型基地航线的运行效率，人员的合理化配比，以达到提高管理效率；人员利用率；航班保障效率等目的。现评估对重型基地航线班组的运行班制进行改革，将班组分开为例行班组与综合班组进行日常工作，将航线班组重组安排为5个车间，1个例行车间（下属4个例行组），3个综合车间（下属9综合组），1个定检车间（下属若干定检班组）。

一、车间重组后配置和班制：

1个例行车间下属4个例行组，每组构成：初级放行+机械员+勤务员，为主结构。

一个例行车间内的班组由例行车间主任直属管理，班制：白夜休休（4班倒）

3个综合车间下属9综合组，每组构成：中级/初级放行+机械师, 为主结构。

三个综合车间内的综合组由固定的综合车间主任直属管理，班制：夜休休、夜休休、夜休白（9班倒）

每个班由值班车间主任统筹负责安排调度，对例行与综合班组之间难以界定的工作进行调剂安排。

| 示例： | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例行1组 | 白 | 夜 | 休 | 休 | 白 | 夜 | 休 | 休 | 白 | 夜 | 休 | 休 |
| 例行2组 | 休 | 白 | 夜 | 休 | 休 | 白 | 夜 | 休 | 休 | 白 | 夜 | 休 |
| 例行3组 | 休 | 休 | 白 | 夜 | 休 | 休 | 白 | 夜 | 休 | 休 | 白 | 夜 |
| 例行4组 | 夜 | 休 | 休 | 白 | 夜 | 休 | 休 | 白 | 夜 | 休 | 休 | 白 |
| 综合1组 | 白 | 夜 | 休 | 休 | 夜 | 休 | 休 | 夜 | 休 | 白 | 夜 | 休 |
| 综合2组 | 休 | 白 | 夜 | 休 | 休 | 夜 | 休 | 休 | 夜 | 休 | 白 | 夜 |
| 综合3组 | 夜 | 休 | 白 | 夜 | 休 | 休 | 夜 | 休 | 休 | 夜 | 休 | 白 |
| 综合4组 | 休 | 夜 | 休 | 白 | 夜 | 休 | 休 | 夜 | 休 | 休 | 夜 | 休 |
| 综合5组 | 休 | 休 | 夜 | 休 | 白 | 夜 | 休 | 休 | 夜 | 休 | 休 | 夜 |
| 综合6组 | 夜 | 休 | 休 | 夜 | 休 | 白 | 夜 | 休 | 休 | 夜 | 休 | 休 |
| 综合7组 | 休 | 夜 | 休 | 休 | 夜 | 休 | 白 | 夜 | 休 | 休 | 夜 | 休 |
| 综合8组 | 休 | 休 | 夜 | 休 | 休 | 夜 | 休 | 白 | 夜 | 休 | 休 | 夜 |
| 综合9组 | 夜 | 休 | 休 | 夜 | 休 | 休 | 夜 | 休 | 白 | 夜 | 休 | 休 |

- 每个白班(列）:有一个例行组 + 一个综合组

- 每个夜班(列）:有一个例行组 + 三个综合组

- 二、（白班）工作分配安排如下：

白班固定一个例行班组 + 一个综合班组编制，无特殊情况下，根据当班车间主任按计划进行固定工作。

例行组   执行常规白班过站工作，过站、航前绕机、接送机。

综合组   执行白班飞机的排故、换件、AOG等特殊工作、白班停场飞机的全套工作、拖曳飞机工作等所有的非例行工作。

- 三、（夜班）工作分配安排如下：

夜班固定一个例行班组 + 三个综合班组编制，无特殊情况下，根据当班车间主任安排计划进行固定工作：

例行组主体工作包含：接送机勤务、过站/航后绕机、过站航后勤务、客舱简单部件（机械员授权的可更换件）、各类工作检查单等。

- 按三份自然卡分类:

- 例行组的放行+签字/勤务，执行三份自然卡的绕机工作

- 航后、航前、过站、的接送机勤务工作

- 按指令来源中分类：

- ADD简单修复、关闭、延长EAD类工作（不包括超出机械员授权范围内换件的ADD）

- MIS重复检指令（不包括需要换件的重复检）

- 监控类指令

- 普查类指令（简单的机械员授权内的普查）

- 客舱深度检

- 各类监护工作（试车、拖曳等）

- 按指令来源中拆分：

- 车间主任协调安排的其他例行工作。

- （上述三类工作任务，由例行组作为责任主体来完成）

综合组主体工作包含：航后指令排故、航后突发故障排故、综合工卡、机械员无授权项目的更换件、等为主。

- 按指令来源中的分类：

- MWO指令工作

- 排故指令/支援处排故单执行

- 落地后例行组人员报告的飞机故障（超出机械员授权范围）

- 查件单

- 一级指令（无论指令内容是什么）

- 按工卡来源中分类：

- 包括TGC/TGPE/EO/MAO/等所有工卡内容。

- 突发类工作项目：

- 绕机发现的非例行问题

- 机组报告的非例行问题

- 前套班组交接的非例行问题

- （上述三类工作任务，由综合组作为责任主体来完成）

- 放行人员：

- 无论放行人员编制处于例行组或综合组，放行职责不变、工作流程不变，由各组工段长预先安排好组内放行晚上负责的航后/航前，并由值班车间主任统筹调动。责任原则依旧是放行人员整机责任制。

- 例行组/综合组合作项目：

- 航前航班如集中出港，例行组人员无法覆盖时需支援合作

- 航后航班如集中落地，例行组人员无法覆盖时需支援合作

- 拖机保障工作，原则上由例行班组保障，综合班组支援

- 车间主任安排的其他需要合作保障的项目

- 车间主任职责和排班

- 职责：

- 当班值班车间主任负责当班次内的所有工作安排，职责划分，以及组织协调工作（包含例行班组和综合班组），并对当前班次负值班责任。

- 直属车间主任负责自己车间内直属管理责任，对班组建设、行政管理、人员调拨、措施实施和落地负管理责任。

- 例行车间主任主要负责白班协同方式的制定和措施。

- 综合车间主任主要负责夜班协同方式的制定和措施。

- 班次：

- 例行车间主任：上常白班直属管理例行班组工作，根据自身例行班组特点进行直属管理，制定车间内的要求和方式，班制实行不定时白班制。

- 综合车间主任：需跟随直属班组上夜班，可以实现所有夜班综合车间主任可以直管到自己车间所属的班组，达到固定搭配。综合车间主任班制实行九班倒制（9天内3夜1白）。

- 工段长职责和排班

- 工段长上班根据当班车间的预排班进行工作准备，并按车间主任分配的航后/航前/过站工作进行二次组内任务分配

- 例行工段长：负责四班倒管理班组内的所有人员事物管理

- 综合工段长：负责四班倒管理班组内的所有人员事物管理

六、旧模式在多个维度下的现状分析：

人员管理难度大：

由于人数众多，班组长难以对每一位班组成员进行有效地监督和指导，导致部分员工的工作质量和效率难以保证。

随着工作任务的加重，班组生产管理压力急剧攀升，人员的日常工作安排例如排班、休假、单独的谈话、人员的熟悉度，都无法做到最好。且由于班组长的精力有限，也可能无法及时地观察到班组内人员状态不佳，工作状态起伏等潜伏类安全隐患。

同时班组内的工作涵盖面较广，种类繁杂，类别多样，既有综合的排故又有例行绕机接送机工作，班组管理无法针对性的进行安全风险控制。

培训管理不足：

对于日常培训和人员梯队建设，包括师徒带教等这类具体的工作，小规模的班组更加有效的能做到人对人、点对点的带教培养，同时工段长能够有精力去关心到每个学员，每个阶梯的成长进度和效果。班组人员数量合理化，能提升班组内员工之间的培训效果和成长空间。

沟通效率低:

包括日常安全会议的开展、班组安全事件的传达和宣讲，由于班组人员过多，上班开会势必影响生产，导致只能在班后开展或者网络视频，效果无法达到预期。如果班组缩小规模，各组交叉组织宣贯，不仅对正常生产影响很小，还能针对各组小范围的人员特定情况，进行安全宣传优化。

专项工作风险高：

对于重型基地日常执行的高难度综合工作量较大，且难度较高，同时新人比例又非常高，所以从梯队带教上来说也无法做到全员都有成熟机械师的能力，能够股覆盖到这些高难度综合工作，所以在变换班制的同时将工作流程变更为流水线模式，把其中的高难度综合工作独立出来安排，可以减少风险加大综合工作的熟练度和安全性。

- 七、风险评估及应对措施

- 风险：

- 例行/综合班组重组的过程中可能会出现员工情绪波动，影响工作积极性，新的班组长可能需要一定的时间和适应角色和工作模式，及对人员的熟悉过程，会导致管理出现短暂的混乱。

- 应对措施：

- 加强与员工的沟通和交流，及时了解员工的思想动态，做好情绪疏导工作。对新的班组长进行培训和指导，帮助他们尽快适应角色，缩短适应时间，直属车间主任协助以提高班组管理水平。明确班组长的职责和任务，建立车间快速的沟通机制和方案，以确保车间班组之间的配合顺畅。

- 八、结论

- 综上所述，将现有的车间重组，分化例行组/综合组工作模式，可以提高管理效率、提升沟通效率、做到专人做专事，从而更好地适应基地的安全管理和运行要求。