春秋航空股份有限公司

维修航线中心文件

春秋航空维修航线中心XXXXXXX号   签发人：XXX

关于虹桥/浦东分工制的风险评估报告

- 风险管理实施背景和目的

- 随着我司机队规模持续增长；虹/浦机场布局的不断变化、新晋人员的持续增多；以及白班航班的日益加量，维修基地老旧的十班班制模式和单一工作流程已逐渐不再适用于航线的日常运行。

- 为了进一步提高虹/浦基地航线的运行效率，人员的合理化配比，以达到增加管理效率；提高人员利用率；增强航班保障效率等目的。现评估对虹/浦基地航线班组的运行班制进行改革，将班组分开为例行班组与综合班组进行日常工作，将航线班组重组安排为4班倒的下属4个例行班组；9班倒的综合下属9个综合组；五车间3个定检班组（定检车间保持不变）。

- 当前，为确保安全生产、提升运行效率，基地已将例行工作与综合工作进行组织与流程上的分工。此举旨在通过专业化分工，使例行工作团队能够聚焦于按计划、按标准高效执行，而综合工作团队则能集中资源应对突发故障和复杂技术问题。

- 本次风险评估旨在系统性地识别、分析和评价在虹/浦维修基地实施例行与综合工作分工过程中可能存在的各类风险。其核心目的包括：

- 1、风险识别与预警：全面梳理和辨识工作分工模式下的潜在危险源，包括组织管理、流程衔接、人员能力、信息传递等各个环节，为基地管理层提供清晰的风险图谱，实现事前预警。

- 2、决策支持与流程优化：通过科学的风险分析与评价，确定各风险的等级和优先级，为管理层优化组织架构、完善工作程序、明确职责分工提供客观、量化的决策依据，助力流程再造与精细化管控。

- 3、风险控制与缓解：针对中、高风险，制定并落实有效的控制与缓解措施，降低其发生可能性和后果严重性，确保维修工作的安全底线，杜绝因工作分工导致的维修差错、航空器延误甚至安全事故。

- 4、体系完善与合规保障：将评估结果及管控措施融入基地现有的安全管理体系，使其成为一项动态、持续的管理活动，确保持续符合规章要求，并不断提升基地的安全管理绩效和运行品质。

- 5、平衡安全与效率：在保障绝对安全的前提下，通过有效的风险管理，最大化发挥工作分工带来的效率提升优势，实现安全效益与经济效益的统一，支撑公司的高质量发展目标。

二、风险管理人员

| 部门/专业 | 成员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 维修航线中 心 | 沈渊*、张志瑜*、杭天*、黎锋*、廖建军*、李剑峰*、杨夏梦、瞿荣贤（* 为风 险 管 理 专 家 授 权 人员） | 开展虹/浦维修基地航线例行与综合工作切分计划，进行危险源识别、隐患排查，风险分析和评价分级、拟定相关风险控制措施等工作。 |

## 三、 风险管理相关材料

本次风险管理主要以如下材料为参考并作为开展危险 源识别、风险评价、风险控制的依据和基础，具体如下：

《航空运营人安全管理体系（SMS）建设要求》（AC-121-FS-26R1）

《民航规[2022]32号民航安全风险分级管控和隐患排 查治理双重预防工作机制管理规定》（AC-398-03）

四、 风险管理实施标准

《安全管理手册》第四章风险管理

《安全管理程序手册》5.4安全风险管理程序

《安全管理程序手册》5.33变更风险管理程序

《安全管理程序手册》5.34安全隐患排查治理程序

五、 风险管理实施过程

（一）系统描述

1、组织架构

1）虹/浦基地将分成5个车间：

A、例行车间（1个）：1名车间主任，下属4个班组，每组1名工段长，例行班组由例行车间主任执管。

B、综合车间（3个）：3名车间主任，每个车间3个班组，共9个班组。每组1名工段长。

C、定检车间（1个）：1名车间主任，下属3个班组。

2、倒班班制

1）虹/浦基地航线将分成两种倒班模式。

A、例行车间：采用4班倒模式。设立一名车间主任执管，每个班次上均有一个例行工段。

B、综合车间：采用9班倒模式（夜休白夜休休夜休休）。每个白班班次上有一个综合组，每个夜班班次上有三个综合组。

2）虹/浦基地定检倒班模式沿用原先模式不变。

3、岗位职责

- 1）工作安排直接由当班车间主任统一管理。日常管理由例行班组工段长进行管理。

- 2）车间主任：白班、夜班工作中的最高责任人，负责对所有当班保障工作中的事项进行协调、负责。

- 3）例行车间负责人：

A、负责例行班组的工作安排。

B、例行班组管理任务由例行班组工段长承担（工段长休息期间由当班车间主任承担），例行班组管理责任由当班车间主任负责。

5、工作划分

- 例行组：

- 航前/航后/过站绕机工卡（包括加滑油、PC卡更换、清洁镜面、起落架安全销、轮舱门插销、冬季放水、航前放油等，所有绕机卡中涵盖的勤务工作都属于例行组工作）

- IPAD中涉及例行工作的各类开单；

- 开DD、延长EAD类工作；

- 简易的ADD修复、关闭；

- 简易的MIS重复检工作；

- 简易的监控类工作；

- 简易的测试类工作；

- 简易的普查类工作；

- 以上工作的相关维修记录填写和MIS录入。

- 武警交接

- 综合组：

- 除上述例行组工作外的、例行组无法胜任的其他工作。

- 合作支援互助原则：

- 对于有争议的工作划分，组员需请示工段长协商，或由当班车间主任安排。

- 由于工作的不确定性，一方工作内容较多、较集中、人力时间等因素无法完成时，及时举手提出。另一方班组需主动提供支援，不得推诿。

- 上下班的进出岗高峰时段：默认需要综合组支援进行接送机工作。

- 航后的非例工作高峰时段：默认需要例行人员支援进行各类试车监护、拖机等工作。

6、执勤要求

- 1）车间主任执勤期：

- A、车间主任白班：09：00-19:30 ；夜班：19:30-09：00。

- B、定检车间主任夜班：21:00-09:00

- 2）工段执勤期：

- A、例行工段白班：09:00-21:00

- B、例行工段夜班：21:00-09:00

- C、综合工段白班：09:00-21:00

- D、综合工段夜班：21:00-09:00

- E、例行班组负责人：白班：09：00-19:30 ；夜班：19:30-09：00，跟随执管车间主任的执勤期。

7、梯队晋升培养机制

- 例行组多为能力水平较为普通的机械师和机械员，而综合班组多为能力水平较高的机械师为主，故而需要建立明确的晋升通道已保障虹/浦基地梯队建设的健康发展。

- 放行人员晋升通道，对于后续新增放行人员，原则上需从综合车间挑选机械师优先送培考试等，以确保放行人员队伍的水平维持在较高的位置。

- 外出培训机会规划，原则上执照、机型、放行等培训课程优先从综合车间人员中选取，以综合车间机械师为主要潜在放行人员培养。

- 综合班组每个季度进行一次人员评分，对组内机械师进行多维度评价，包括但不限于以下维度（绩效、通报、自纠、考勤、工作能力、工段长评级等）对班组机械师进行一次季度排名，对排名考后的20%机械师进行岗位调组至例行班制，后续执行例行工作。

- 对例行组同样每个季度进行一次人员评分，对组内机械师进行多维度的评价规则同上，选取组内前20%的签字人员轮换调组至综合班组执行综合工作。

（二）系统和工作分析

可能涉及的管理因素：车间主任及工段长在人员安排出现偏差，没有有效合理的安排施工人员。

可能涉及的硬件因素：现有工作程序和管理制度可能未能完全覆盖分工后的所有场景，工具、设备等资源在两类工作间的动态分配。

可能涉及的人的因素：人力资源在两类工作间的动态安排。

可能涉及的环境因素：故障信息、工作进度在两条线之间传递可能产生延误和失真。

（三）安全风险分级管控

1、通过系统描述、系统和工作分析识别出以下危险

| 编 号 | 危险源名称 | 危险源管理 的主责部门 | 重 大 危 险 源 | 危险源识别 |  | 风险分析和风险评价分级 |  |  |  |  | 风险控制措施 | 剩余风险 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 危险源 来源 | 可能导致的 后果 | 现有风险控制措施 | 风险分级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 可 能 性 | 严 重 性 | 风 险 值 | 风险 评价 分级 |  | 可 能 性 | 严 重 性 | 风 险 值 | 风险 评价 分级 | 是否衍生新的 危险源 |
| 1 | 人员的安排 | 虹/浦维修基地 | 否 | 操作指南 | - 临时中断工作导致维修工作过程及结果失控。 | 1 、R00753-11当动作发生中断情况时，在中断工作连续前，需对被中断工作进行复核。 | 1 | 2 | 2 | 可接 受 | 1、规定例行车间运行条例。 | 1 | 1 | 1 | 可接 受 | 否 |

2、隐患排查治理：

| 序号 | 隐患 | 整改措施 | 责任人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员情绪波动 | 下发例行车间运行条例和缓解措施 |  |  |
| 2 | 工具管理不当 | 下发例行车间运行条例和缓解措施 |  |  |
| 3 | 航班漏接问题 | 下发例行车间运行条例和缓解措施 |  |  |
| 4 | 构型重复被意外恢复问题 | 下发例行车间运行条例和缓解措施 |  |  |

（四）例行车间运行条例和措施

- 风险1人员情绪波动：

- 例行/综合班组重组的过程中可能会出现员工情绪波动，影响工作积极性，新的班组长可能需要一定的时间和适应角色和工作模式，及对人员的熟悉过程，会导致管理出现短暂的混乱。

- 措施：

- 加强与员工的沟通和交流，及时了解员工的思想动态，做好情绪疏导工作。对新的班组长进行培训和指导，帮助他们尽快适应角色，缩短适应时间，直属车间主任协助以提高班组管理水平。明确班组长的职责和任务，建立车间快速的沟通机制和方案，以确保车间班组之间的配合顺畅。

- 风险2工具管理交叉混乱问题：

- 综合小组由于工作界定中是排故，可能遇到是计算机、继电器、等简易拆装类的工作，综合小组可能会临时借用例行人员或者单机人员的工具。一些复杂工作可能需要多个扳手临时借用例行工作。

- 措施：已强制要求例行综合人员的工具分开摆放、分开使用、禁止互串借用。综合人员自行借用所有计划工作的工具，如遇特殊紧急情况必须现场借用，需通过单机放行人员许可现场确认后才能借用。

- 风险3航班漏接问题

- 由于飞机接机和放行不处于同一班组，且例行组接机架次较多，可能会由于安排或人员调动出现飞机漏接或时间冲突未察觉的问题。

- 措施：明确例行的组长负责监控飞机接机到位和安排，同时强化放行人员ARM职责提前15分钟到位确认接机人员已安排且到位。如航班高峰时期，车间主任帮助协助调配。

- 风险4 构型重复被意外恢复问题

- 由于不同工作组可能经常在同一家次飞机上工作，导致可能会出现不同工作的人员发生重复或冲突的构型出现在同一架次飞机上，未避免构型重复被意外恢复问题特下发此要求。

- 措施：

- 单机放行人员执行工作准备时评估当晚所有维修工作是否存在构型冲突，合理安排工作顺序。

- 设置飞机构型时如已存在“禁止操作”标签或其他构型设置，仍需再次悬挂“禁止操作”标签或在已做构型上挂上提醒标牌，标签应写明原因并签名，新标签禁止覆盖原有标签。恢复构型时若发现有非本工作设置的额外构型禁止标签，则不得恢复此工作的构型。

（五）疲劳度管控

- 综合人员汇总反馈中提到关于疲劳度和工作压力方面，虽然工作总工时是减少，从数据上看工作量没有之前多了，但由于第一：工作时间集中在0点~ 4点，实际工作时间压缩，第二：工作难度复杂度高，基本晚上的工作都是复杂换件、排故、工卡。都是需要投入较多精力和集中度去完成的工作。所以疲劳度的体感上，并没有比之前常规机械师工作少。

- 从另一方面，4、5点过后，如果组内人力足够，早上不安排执行过站和航前、拖机等工作，可以稍许休息。总体疲劳度体感和之前常规比是持平的。由于试运行只有1个月时间还未完全熟悉，后续随着推行时间的增长，综合工作流程会更加顺畅，单项工作的熟练度也会不断提高，故而工作疲劳度从长远来看，整体呈下降趋势。

（六）安全裕度对比

- 安全从自查数据对比和典型不安全/隐患事件分析两个方面展开。

- 自查数据对比：

- 通过筛查试运行月整体工作中，将50个综合人员的自查自纠数量与往期做对比，梳理试运行月前综合小组人员（50人）自查自纠月平均总数约40条，人均0.8条目。试运行月当月自查总数30条，人均0.6条目。从统计开始的1月起每月总自查自纠数量是上行的（例行+综合），故综合得出综合50人自纠数量上人均比例是较之常规月份是比较低的。综合工作安全裕度，从数据上看较为平稳是下降趋势。

- 分析试运行月自查数据，其中11条目涉及施工中的安全隐患包含施工到位和测试到位等，较之前几月有所上升，说明放行人员对综合人员进行的工作在现场投入了更多关注，在综合施工现场的必互检也执行较为到位。

## 六、 后续工作

上述措施由虹/浦基地采用信息反馈、分析、汇总的方式进行督办，杭天对任务完成情况进行跟踪验证。

## 七、 报告编写审核

本报告由廖建军、李剑峰进行编写，杭天完成最终审核。

春秋航空股份有限公司维修航线中心

2026 年 03 月20日

(联系人及电话：杭天  XXXXXXXXX)

| 抄送：沈渊 |  |
| --- | --- |
| 维修航线中心 | 2026 年 03 月20日 印发 |